АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МИРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2017 г.                                                                                                                   №

п. Мирный

## Об утверждении муниципальной программы  «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»

## Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание комфортной среды в муниципальном образовании «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

«Мирновское сельское поселение»                                                А.Ю.Леонтьев

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области от _____________№ _______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Формирование комфортной среды

муниципального образования

«Мирновское сельское поселение»

Чердаклинского района Ульяновской области

на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования «Мирновское сельское поселение»

Чердаклинского района Ульяновской области

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной среды в муниципальном образовании «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области на 2018-2022 годы» (далее по тексту – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (далее – Администрация) |
| Исполнители и соисполнители муниципальной программы | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения поставленной цели настоящая программа предусматривает решение таких задач как: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий; - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; - благоустройство объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности; - повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества благоустроенных территорий – 95 %. 3. Количество благоустроенных территорий общего пользования - 2 ед. 4. Доля благоустроенных территорий общественного пространства – 95 %. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | I этап – 2018 год II этап – 2019 год III этап – 2020 год IV этап – 2021 год V этап – 2022 год |
| Система мероприятий муниципальной программы | Основные мероприятия проводятся в соответствии с Приложением 1 к муниципальной программе. План реализации данной программы приведен в Приложении 2 |
| Ресурсное обеспечение программы | Источник финансирования программы - средства бюджета муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, средства из бюджета Ульяновской области. Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 5 827,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 1) 2018 год – 3 711,0 тыс. руб. 2) 2019 год – 770,0 тыс. руб. 3) 2020 год – 580,0 тыс. руб. 4) 2021 год – 350,0 тыс. руб. 5) 2022 год – 416,0 тыс. руб. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | В результате реализации системных мероприятий муниципальной программы будут получены качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: - увеличения объемов финансовых вложений в благоустройство территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя – ежегодно не менее 1 процента; -прироста балансовой (учетной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств – ежегодно не менее 5 процентов. Социальная эффективность муниципальной программы заключается в: - создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования «Мирновское сельское поселение»; - уменьшении оттока населения из муниципального образования «Мирновское сельское поселение», вызванного неблагоприятными факторами условий проживания. |
| Организация управления муниципальной программой | Общее руководство и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. Получателями бюджетных средств на выполнение работ по муниципальной программе является администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, которая обеспечивает контроль за целевым использованием средств. |

* финансирование за счет средств МО «Мирновское сельское поселение» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов -  0,5%, за счет средств областного бюджета — 99,5%;

финансирование за счет средств МО «Мирновское сельское поселение»  на благоустройство общественных территорий — 20%,  за счет областного бюджета — 80%.

** показатели программы могут уточняться после формирования адресных перечней дворовых территорий и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы.

1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена программа

Одной из важнейшей задачей муниципального образования «Мирновское сельское поселение» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания как населения так и гостей.

Природно-климатические условия территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение», его географическое положение, наличие водных объектов и лесных насаждений на территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, созданию современных и комфортных зон отдыха для жителей и гостей.  В данный момент значительная доля данных территорий не соответствует современным требованиям, предъявляемым к общественным территориям. Запущенное состояние территории требует скорейшей модернизации. Не ухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – всё это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального образования «Мирновское сельское поселение».

Также, нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание отдельных дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей и оборудованных детских и спортивных площадок.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение», возникла необходимость разработки данной программы, в которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

1. Минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн;

2. Дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- установка детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- иные виды работ.

Работы, включенных в дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, могут осуществляться с привлечением собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – трудовое участие).

Трудовое участие заинтересованных в благоустройстве территории лиц может осуществляться в виде:

- выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставления строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Решение о трудовом участии принимают собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, на общем собрании собственников помещений.

Все работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные в рамках данной программы, должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Необходимость решения проблемы комплексного благоустройства территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- наличием единого и неразрывного объекта благоустройства, требующего единого комплексного подхода;

- многообразием видов и объемов работ,

- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации инвестиционных программ.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным благоустройством и ландшафтным оформлением муниципального образования «Мирновское сельское поселение» является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы.

2. Цели и задачи программы

Целью муниципальной программы – создание  благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования «Мирновское сельское поселение», повышение уровня благоустройства.

Для достижения поставленной цели настоящая программа предусматривает решение таких задач как:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- благоустройство объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности;

- повышение уровня заинтересованности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

3. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий программы, направленных на решение задач муниципальной программы, приведен в приложении №1.

План реализации данной программы приведен в приложении №2.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 827,0 тыс. руб.

По годам реализации:

- 2018 год –  3711,0 тыс. руб.

- 2019 год –  770,0 тыс. руб.

- 2020 год –  580,0 тыс. руб.

- 2021 год –  350,0 тыс. руб.

- 2022 год –  416,0 тыс. руб.

Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период определяется бюджетом муниципального образования «Мирновское сельское поселение» подлежит уточнению при ежегодном утверждении бюджета муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

5. Управление программой и контроль её реализации

Реализация программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации муниципального образоания «Мирновское сельское поселение» от 02.12.2013 г.  № 197 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных  программ муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» осуществляет администрацией муниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области.

Заказчик программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы.

Руководитель программы:

- несет ответственность за своевременное предоставление полных и достоверных отчетов о ходе реализации программы;

- несет ответственность за эффективность и результативность программы;

- несет ответственность за реализацию программы в целом,  своевременность внесения в нее изменений, и в установленных случаях досрочное ее прекращение,  предоставление в управление социально-экономического развития отчетов;

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей муниципальной программы;

Исполнители программы:

- определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, установленными действующим законодательством;

- несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение, достоверность представленной информации.

Разработчик программы:

- в ходе реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году;

- в случае наличия в программе мероприятий, финансовое обеспечение реализации которых будет осуществляться за счет внебюджетных источников, обеспечивает подписание лицами, изъявившими желание осуществлять финансовое обеспечение реализации таких мероприятий, соглашения (договоры) о намерениях с заказчиком муниципальной программы;

- организует публикацию в средствах массовой информации постановления Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» об утверждении программы, о внесении в нее изменений, о признании утратившим силу (отмене) постановления Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» об утверждении муниципальной программы;

- несет ответственность за соответствие разработанной программы приоритетным направлениям развития муниципального образования на долгосрочный период;

- организует сбор от исполнителей программы аналитической информации об итогах реализации и представляет ее руководителю программы;

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования «Мирновское сельское поселение».

В таком случае Программа подлежит корректировке.

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы

За период действия муниципальной программы планируется достичь:

- увеличения объемов финансовых вложений в благоустройство территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя – ежегодно не менее 1 процента;

-прироста балансовой (учетной) стоимости объекта благоустройства на каждый рубль вложенных бюджетных средств – ежегодно не менее 5 процентов.

Социальная эффективность муниципальной программы заключается в:

- создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования «Мирновское сельское поселение»;

- уменьшении оттока населения из муниципального образования «Мирновское сельское поселение», вызванного неблагоприятными факторами условий проживания.

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройству территорий общего пользования

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации |  |  |  |
| 2018 год |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1.п. Мирный, ул. Рабочая 25, 27, 29, 31 | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Асфальтирование дворовой территории; установка лавочек на детской площадке и скамеек около МКД; ремонт светильников. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 1 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 25 % |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: п. Мирный, ул. Рабочая 25, 27, 29, 31 | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Устройство спортивной площадки. | Количество благоустроенных общественных территорий – 1 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 25% |
| Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| Территория СДК п. Мирный | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования | Замена детской площадки на игровой комплекс. Добавление элементов спортивной площадки. Дополнительная установка садовых диванов. Ремонт асфальтного покрытия. Устройство пешеходных дорожек. Установка 10 светильников. Установка урн, цветников. | - |
| 2019 год |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1. П. Мирный, пер. Заводской, д. 11, 13, 14, 15 2. П. Мирный, д. 7, 9 | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Асфальтирование дворовой территории; освещение дворовой территории; установка скамеек. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 35 % |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1. П. Мирный, пер. Заводской, д. 11, 13, 14, 15 | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Добавление элементов детской площадки | Количество благоустроенных общественных территорий – 2 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий – 35% |
| Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1. П. Мирный, ул. Молодёжная д. 11, 13 2. п. Мирный, ул. Молодёжная д. 12, 14 | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Асфальтирование дворовой территории; освещение дворовой территории; установка скамеек. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 3 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 50 % |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: 1. П. Мирный, ул. Молодёжная д. 11, 13 2. п. Мирный, ул. Молодёжная д. 12, 14 | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Устройство пешеходных дорожек | Количество благоустроенных дворовых территорий – 3 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 50 % |
| Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 год |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: П. Мирный, ул. Молодёжная д. 17, 19 | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Освещение дворовой территории; установка скамеек. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 75 % |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: П. Мирный, ул. Молодёжная д. 17, 19 | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Устройство парковки. Добавление нескольких элементов детской площадки. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 75 % |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: П. Мирный, ул. Полевая 7 | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Асфальтирование внутридворового проезда | Количество благоустроенных дворовых территорий – 4 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 75 % |
| Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: С. Архангельское, ул. 50 лет Победы 25, 29, 35, 37 | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Освещение дворовой территории; установка скамеек. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 95 % |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресу: С. Архангельское, ул. 50 лет Победы 25, 29, 35, 37 | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Повышение качества благоустройства дворовых территорий | Добавление элементов детской площадки, установка урн. | Количество благоустроенных дворовых территорий – 5 ед. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 95 % |
| Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования «Мирновское сельское поселение» |
| 1.Благоустройство в П. Мирный спортивный комплекс «Буран» | Администрации муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | С момента заключения контракта | Октябрь | Создание благоустроенной территории общего пользования | Реконструкция осветительных приборов |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2022 годы |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Проведение отбора общественных территорий для формирования перечня | Сбор заявок | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| Проведение отбора дворовых территорий для формирования адресного перечня | Сбор заявок | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | - | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | - | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |
| Проведение конкурсных процедур и определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству общественных территорий; заключение контрактов (договоров) | - | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. |
| Проведение конкурсных процедур и определение подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; заключение контрактов (договоров) | - | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. | 2 кв. |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках заключенных контрактов (договоров) | - | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |
| Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках заключенных контрактов (договоров) | - | Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселение» | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. | 3 кв. |

Приложение 3

к муниципальной программе

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед. / кв.м. | 1 5000 кв.м. | 1 4800 кв.м. | 1 6000 кв.м. | 1 6800 кв.м. | 1 5000 кв.м. |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 3 | Охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования | % | 11 | 22 | 33 | 44 | 44 |
| 4 | Количество благоустроенных, общеcтвенных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 5000 | 4800 | 6000 | 6800 | 5000 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | %, кв.м | - | - | - | - | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м | - | - | - | - | 2,2 |
| 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | - | - | - | - | - |
| 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел. / часы | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | - | - | - | - | - |
| 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел. / часы | - | - | - | - | - |

** Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года